Termo de Escopo do Portal MCM

Portal Interno de Colaboradores

MCM Caminhões e Ônibus

Definição do produto, entregas, limites, responsabilidades e critérios para implantação e aceite.

Versão 1.0

Data: 15 de setembro de 2026

Classificação: Uso interno

# Sumário

1 Visão geral..................................................................................

2 Objetivos do projeto.........................................................................

3 Escopo incluído..............................................................................

4 Entregas do projeto..........................................................................

5 Regras centrais do escopo....................................................................

6 Perfis e responsabilidades...................................................................

7 Premissas e dependências.....................................................................

8 Fora do escopo...............................................................................

9 Requisitos de implantação....................................................................

10 Critérios de aceite.........................................................................

11 Gestão de mudanças..........................................................................

12 Encerramento e aprovação....................................................................

Histórico de revisões..........................................................................

# 1 Visão geral

O Portal MCM é uma aplicação web interna para centralizar acessos, documentos, avisos, contatos, treinamentos, solicitações e ferramentas utilizadas pelos colaboradores da MCM.

O projeto substitui páginas isoladas e estruturas duplicadas por um padrão modular, com componentes reutilizáveis, separação entre controller, helper, view, CSS e JavaScript, além de identidade visual padronizada.

# 2 Objetivos do projeto

Centralizar informações e ferramentas de uso diário dos colaboradores.

Padronizar a experiência visual do portal em login, home e páginas internas.

Reduzir repetição de código com componentes compartilhados de layout.

Organizar o projeto para facilitar manutenção, evolução e publicação em servidor.

Preparar integração segura com o ambiente de treinamentos por token JWT.

# 3 Escopo incluído

| Frente | Entrega incluída |
| --- | --- |
| Autenticação | Login, primeiro acesso, recuperação de senha, controle de sessão e redirecionamento de usuários não autenticados. |
| Home | Saudação personalizada, busca, acessos frequentes, avisos e atalhos para sistemas internos e externos. |
| Layout | Cabeçalho, topbar, sidebar, rodapé e estrutura base reaproveitados pelas telas internas. |
| Documentos | Listagem, importação, adição manual, aprovação, visualização e consulta de documentos do usuário. |
| Administração | Gerenciamento de usuários, menus, avisos, sugestões e monitoramento do sistema. |
| Contatos | Listagem de contatos ativos com filtros por nome, filial e função. |
| Treinamentos | Geração de token JWT com dados do colaborador e redirecionamento ao site de treinamentos. |
| Documentação | README, design system, escopo, requisitos e arquivos de exemplo de configuração. |

# 4 Entregas do projeto

| ID | Entrega | Condição de conclusão |
| --- | --- | --- |
| E01 | Aplicação web Portal MCM | Telas e fluxos disponíveis conforme os perfis autorizados. |
| E02 | Tela de login padronizada | Login, primeiro acesso e recuperação visualmente alinhados ao padrão definido. |
| E03 | Home refatorada | Página inicial com saudação, busca, acessos rápidos e avisos mantendo as funções existentes. |
| E04 | Componentes reutilizáveis | Cabeçalho, sidebar, topbar e rodapé chamados por componentes compartilhados. |
| E05 | Estrutura modular | Controllers, helpers, views, CSS e JS separados por responsabilidade. |
| E06 | Integração de treinamentos | Redirecionamento com JWT contendo id, nome, cargo e filial do colaborador. |
| E07 | Repositório Git | Projeto versionado no GitHub sem credenciais reais, uploads ou dependências vendor. |
| E08 | Documentação | Documentos de escopo, requisitos, design system e README disponíveis. |

# 5 Regras centrais do escopo

Cada página interna protegida deve validar sessão antes de exibir conteúdo.

Arquivos de configuração reais devem permanecer fora do versionamento.

Componentes comuns devem ser reutilizados, evitando replicação de layout por tela.

O primeiro acesso deve tratar todos os campos como obrigatórios, exceto WhatsApp Corporativo.

A integração de treinamentos deve usar chave JWT configurada apenas no ambiente real.

Uploads e dependências instaladas pelo Composer não devem ser enviados ao Git.

# 6 Perfis e responsabilidades

| Papel | Responsabilidade no projeto |
| --- | --- |
| PPGC/TI | Manter o portal, conduzir ajustes técnicos, controlar versionamento e apoiar implantação. |
| Administrador | Gerenciar usuários, menus, avisos, sugestões e recursos administrativos. |
| Editor | Cadastrar, importar, acompanhar ou aprovar conteúdos conforme autorização. |
| Gestor | Acessar recursos específicos definidos pelas regras internas do portal. |
| Colaborador | Acessar informações, documentos, contatos, avisos e treinamentos disponíveis. |
| Equipe de desenvolvimento | Entregar código, refatorações, documentação e correções dentro do escopo aprovado. |

# 7 Premissas e dependências

| Tipo | Premissa ou dependência |
| --- | --- |
| Banco de dados | O ambiente possui MySQL ou MariaDB com as tabelas necessárias ao portal. |
| Servidor | O portal será executado em ambiente compatível com PHP 8.2 ou superior. |
| E-mail | O envio de recuperação de senha depende de configuração SMTP válida. |
| Treinamentos | O ambiente externo deve conhecer a chave JWT usada pelo portal. |
| Segurança | Credenciais, segredos e arquivos de produção ficam em configuração local não versionada. |
| Operação | Existem responsáveis por monitorar banco, arquivos, sessões, logs e backups. |

# 8 Fora do escopo

Recriação completa do banco de dados.

Desenvolvimento do site externo de treinamentos.

Migração para framework PHP como Laravel ou Symfony.

Criação de aplicativo mobile nativo.

Publicação automatizada em produção.

Configuração definitiva de infraestrutura do servidor.

Redesenho completo de todos os fluxos de negócio ainda não revisados.

# 9 Requisitos de implantação

Instalar dependências do Composer no ambiente de destino.

Criar arquivos reais em config/ a partir dos arquivos .example.php.

Configurar banco de dados, SMTP, IA e treinamentos conforme ambiente.

Garantir permissões adequadas para sessão e diretórios necessários.

Validar login, recuperação de senha, home e páginas internas antes da publicação.

# 10 Critérios de aceite

O portal está acessível em ambiente local ou homologação.

Login, primeiro acesso e recuperação de senha funcionam conforme regras definidas.

Home mantém as funções existentes com o novo padrão visual.

Componentes compartilhados são reutilizados nas telas refatoradas.

Nenhuma credencial real é publicada no repositório.

A documentação técnica e funcional está disponível no projeto.

# 11 Gestão de mudanças

Mudanças fora do escopo aprovado devem ser registradas, avaliadas pela área responsável e priorizadas conforme impacto técnico, urgência, risco e disponibilidade da equipe.

# 12 Encerramento e aprovação

O encerramento desta etapa ocorre após validação das entregas documentadas, publicação no repositório e aceite da área responsável pelo portal.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 de setembro de 2026 | Emissão inicial do documento | PPGC/TI |